АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2017 № 111

Об утверждении муниципальной

программы «Ремонт общего имущества

многоквартирных домов в

поселении Рязановское на 2018-2020 годы»

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017 г. №1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годов», пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах администрация поселения Рязановское                                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении Рязановское на 2018-2020 годы» (приложение).

2. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Ремонт общего имущества многоквартирных домов в поселении Рязановское на 2018-2020 годы» в полном объеме.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Рязановское В.Э.Мазура.

Глава администрации                                                                             Н.Б.Бобылев

Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское

от 21.11.2017_ № 111__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ В ПОСЕЛЕНИИ РЯЗАНОВСКОЕ

НА 2018-2020 ГОДЫ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение

Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Рязановское напрямую зависит от технического состояния жилых зданий и их конструктивных элементов. Для надлежащего функционирования многоквартирные жилые дома требуют регулярного обслуживания в процессе эксплуатации, а также проведения ремонта общего имущества.

Программа содержит конкретные мероприятия, необходимость выполнения которых установлена на основе анализа обращений жителей многоквартирных домов как в органы местного самоуправления поселения Рязановское, так и в управляющие организации (ТСЖ, ЖСК).

Программа определяет порядок финансирования и расходования средств субсидий города Москвы и бюджета поселения Рязановское на ремонт общего имущества многоквартирных домов. Программой определены цели, задачи и основные мероприятия по ремонту общего имущества многоквартирных домов на период с 2018 по 2020 год.

Цель программы

Целями мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов в поселения Рязановское являются:

создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение  энергоэффективности многоквартирных домов;

снижение физического износа зданий, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда;

обеспечение сохранности жилищного фонда и снижение риска возникновения аварийных ситуаций.

Задачами мероприятий по ремонту общего имущества многоквартирных домов являются:

определение технического состояния многоквартирных домов на основании информации от управляющих организаций (ТСЖ, ЖСК);

проведение ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов, состояние которых оценивается как «неудовлетворительное» и требует принятие срочных мер по их ремонту;

повышение качества предоставления коммунальных услуг;

проведение ремонта квартир муниципальных и ветеранов ВОВ;

обеспечение доступности многоквартирных домов для маломобильных групп населения.

Ожидаемые результаты мероприятий программы

Реализация настоящей указанных мероприятий в рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

уменьшение уровня износа жилых зданий поселения;

комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания жителей в многоквартирных домах.

Контроль за реализацией программы

Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и администрацией поселения Рязановское.

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в поселении Рязановское на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Рязановское |
| Заказчик Программы | Администрация поселения Рязановское в городе Москве |
| Разработчик Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах; проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда; обеспечение сохранности жилищного фонда; снижение риска возникновения аварийных ситуаций |
| Сроки реализации Программы | 2018-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | Ремонт внешних элементов зданий, ремонт квартир муниципальных и ветеранов ВОВ, установка общедомовых и индивидуальных приборов учета, приведение в порядок подъездов многоквартирных домов |
| Объемы и источники финансирования основных мероприятий Программы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет: 73 124 589,00 (субсидии: 25 762 100,00; средства поселения: 47 362 489,00) рублей, в том числе: 2018 год – 25 837 900,00 (субсидии: 17 487 900,00; средства поселения:8 350 000,00) рублей; 2019 год – 28 654 173,00 (субсидии: 8 274 200,00; средства поселения: 20 379 973,00) рублей; 2020 год – 18 632 516,00 (субсидии: 00,00; средства поселения: 18 632 516,00) рублей |

2. Программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия программы (подпрограммы) < 1 > | Источник финансирования < 2 > | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия < 3 > | Объем работ < 4 > | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам < 5 > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Натур. показатели | Единицы измерения | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Утепление торцевых стен | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Ерино, д.7 | 492 | кв.м | 1 924 788,00 | 1 924 788,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 93 000,00 | 93 000,00 |  |  |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Ерино, д.7 | 850 | кв.м | 1 352 800,00 | 1 352 800,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 66 065,00 | 66 065,00 |  |  |
| 3 | Герметизация межпанельных швов | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Ерино, ул.Высокая, д.1 | 6783 | п.м. | 4 678 283,00 | 4 678 283,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| 4 | Утепление торцевых стен | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Ерино, ул.Высокая, д.1 | 610 | кв.м | 2 386 424,00 | 2 386 424,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 124 035,00 | 124 035,00 |  |  |
| 5 | Герметизация межпанельных швов | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Ерино, ул.Высокая, д.2 | 6783 | п.м. | 4 678 283,00 | 4 678 283,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| 6 | Ремонт мягкой кровли | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Фабрики имени 1 Мая, д.9 | 660 | кв.м | 1 016 296,00 | 1 016 296,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 50 815,00 | 50 815,00 |  |  |
| 7 | Ремонт мягкой кровли | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Фабрики имени 1 Мая, д.9А | 660 | кв.м | 1 016 296,00 | 1 016 296,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 50 815,00 | 50 815,00 |  |  |
| 8 | Утепление торцевых стен | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Знамя Октября, д.12 | 420 | кв.м | 1 687 026,00 |  | 1 687 026,00 |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 93 364,00 |  | 93 364,00 |  |
| 9 | Утепление торцевых стен | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Знамя Октября, д.18 | 420 | кв.м | 1 687 026,00 |  | 1 687 026,00 |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 93 364,00 |  | 93 364,00 |  |
| 10 | Ремонт мягкой кровли | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Знамя Октября, д.25 | 1190 | кв.м | 1 963 500,00 |  | 1 963 500,00 |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 79 694,00 |  | 79 694,00 |  |
| 11 | Утепление торцевых стен | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Фабрики имени 1 Мая, д.53 | 455,5 | кв.м | 1 829 621,00 |  | 1 829 621,00 |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 93 334,00 |  | 93 334,00 |  |
| 12 | Ремонт мягкой кровли | Субсидии г.Москвы | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Знамя Октября, д.11 | 1129 (432,16) | кв.м | 747 271,00 |  | 747 271,00 |  |
| 13 | Ремонт мягкой кровли | Бюджет поселения | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Фабрики имени 1 Мая, д.7 | 594 | кв.м | 854 155,00 | 854 155,00 |  |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 42 708,00 | 42 708,00 |  |  |
| 14 | Ремонт мягкой кровли | Бюджет поселения | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Знамя Октября, д.11 | 1129 (696,84) | кв.м | 1 115 579,00 |  | 1 115 579,00 |  |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 89 379,00 |  | 89 379,00 |  |
| 15 | Ремонт мягкой кровли | Бюджет поселения | Планируемая стоимость работ по адресу: пос.Остафьево, д.23 | 1231 | кв.м | 2 003 353,00 |  |  | 2 003 353,00 |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 100 168,00 |  |  | 100 168,00 |
| 16 | Ремонт квартир муниципальных и ветеранов ВОВ | Бюджет поселения | S1+S2+S3, где S1 – планируемая стоимость работ по ремонту жилых помещений в 2018 году (600 000,00 руб.); S2 – планируемая стоимость работ по ремонту жилых помещений в 2019 году (600 000,00 руб.); S3 – планируемая стоимость работ по ремонту жилых помещений в 2020 году (600 000,00 руб.) | – | – | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 17 | Изготовление и установка устройств, обеспечивающих доступность зданий для маломобильных групп населения (пандусы, перила) | Бюджет поселения | S1+S2+S3, где S1 – планируемая стоимость работ в 2018 году (200 000,00 руб.); S2 – планируемая стоимость работ в 2019 году (200 000,00 руб.); S3 – планируемая стоимость работ в 2020 году (200 000,00 руб.) | – | – | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 18 | Устройство козырьков входных групп | Бюджет поселения | S*K, где S – средняя стоимость устройства одного козырька входной группы (150 000,00 руб.). К– количество входных групп многоквартирного дома №11 поселка Фабрики имени 1 Мая (4 шт.) | 4 | вх.группа | 600 000,00 | 600 000,00 | – | – |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 1 | шт. | 30 000,00 | 30 000,00 | – | – |
| 19 | Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов | Бюджет поселения | S1+S2+S3, где S1 – планируемая стоимость работ по приведению в порядок подъездов в 2018 году (3 429 400,00 руб.); S2 – планируемая стоимость работ по приведению в порядок подъездов в 2019 году (16 655 408,00 руб.); S3 – планируемая стоимость работ по приведению в порядок подъездов в 2020 году (13 979 114,00 руб.) | – | – | 34 063 922,00 | 3 429 400,00 | 16 655 408,00 | 13 979 114,00 |
| 20 | Выполнение услуг по строительному контролю и надзору за качеством и объемом выполняемых работ | Бюджет поселения | S1* K+ S2* K+ S3* K, где S1 – планируемая стоимость работ, требующих строительного контроля в 2018 году (19 707 326,00 руб.); S2 – планируемая стоимость работ, требующих строительного контроля в 2019 году (10 262 023,00 руб.); S3 – планируемая стоимость работ, требующих строительного контроля в 2020 году (11 676 674,00 руб.) К – коэффициент для определения стоимости работ (2,14%) | – | – | 891 225,00 | 421 737,00 | 219 607,00 | 249 881,00 |
| 21 | Установка индивидуальных приборов учета в квартирах муниципальных и ветеранов ВОВ | Бюджет поселения | S1+S2+S3, где S1 – планируемая стоимость работ по установке ИПУ в 2018 году (200 000,00 руб.); S2 – планируемая стоимость работ по установке ИПУ в 2019 году (200 000,00 руб.); S3 – планируемая стоимость работ по установке ИПУ в 2020 году (200 000,00 руб.) | – | – | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 22 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды | Бюджет поселения | S*K, где S – средняя стоимость работ по установке приборов учета тепловой энергии и горячей воды на одну систему (ЦО, ГВС) (300 000,00 руб.); К – количество систем ЦО и ГВС, планируемых для установки приборов учета (2018 г. - 4 шт., 2019 г. - 4 шт., 2020 г. - 4 шт.) | 12 | шт. | 3 600 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | 12 | шт. | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 23 | Монтаж кабельных линий связи для диспетчеризации системой лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248, монтаж видеонаблюдения, диспетчеризация и пуско-наладка системы лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248 четырех инвалидных подъёмников, расположенных по адресу: г.Москва, п.Рязановское, пос.Знамя Октября, д.29, под.2,3,6,9 | Бюджет поселения | S1+S2+S3, где S1 – монтаж кабельных линий связи для диспетчеризации системой лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248 (180,00 т.р.); S2 – монтаж видеонаблюдения (220,00 т.р.); S3 – диспетчеризация и пуско-наладка системы лифтового и диспетчерского контроля и связи АСУД-248 (200,00 т.р.) | 4 | платформа | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |
| 24 | Проведение полного технического освидетельствования, ввод в эксплуатацию и регистрации в органах Госгортехнадзора шести инвалидных подъёмников, расположенных по адресу г.Москва, п.Рязановское, пос.Знамя Октября, д.29, под.2,3,5,6,9,10 | Бюджет поселения | S*K, где S – планируемая стоимость полного технического освидетельствования, ввода в эксплуатацию и регистрации в органах Госгортехнадзора одного инвалидного подъемника (12 000,00 руб.); К – количество инвалидных подъемников (6 шт.) | 6 | платформа | 72 000,00 | 72 000,00 |  |  |
|  | Итого: | Бюджет поселения |  |  |  | 47 362 489,00 | 8 350 000,00 | 20 379 973,00 | 18 632 516,00 |
|  | Итого: | Субсидии г. Москвы |  |  |  | 25 762 100,00 | 17 487 900,00 | 8 274 200,00 | 0,00 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 73 124 589,00 | 25 837 900,00 | 28 654 173,00 | 18 632 516,00 |

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации                                                                         И.Г.Спиридонов