АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.11.2017 № 119

В редакции Постановления от 09.02.2018 №15

В редакции Постановления от 14.06.2018 №44

В редакции Постановления от 20.09.2018 №85

В редакции Постановления от 31.10.2018 №100

В редакции Постановления от 28.11.2018 №109

Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 гг.»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017 № 1/45 «Об  одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», а также в целях создания условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан, повышения уровня безопасности дорожного движения на территории поселения Рязановское, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 гг.» согласно Приложению к данному Постановлению (Приложение).

- Первому заместителю главы администрации поселения Рязановское Мазуру В.Э.  обеспечить реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020 гг.»  в полном объеме.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселения Рязановское Бобылева Н.Б.

Глава администрации поселения Рязановское                               Н.Б. Бобылев

Разослано: дело -1 экз., в прокуратуру – 1 экз., фэо - 1экз., отд. благоустройства - 1 экз.

Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское

от 28.11.2017 № _119_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ НА 2018-2020 ГГ.

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дорожное хозяйство поселения Рязановское является одним из элементов транспортной инфраструктуры города Москвы, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.

Актуальность разработки мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов дорожного хозяйства на территории поселения  Рязановское в рамках Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения, создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения Рязановское.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Разработка реализации указанных мероприятий Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения и города.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Сеть автомобильных дорог местного значения поселения Рязановское составляет 84 объекта дорожного хозяйства общей площадью 361.6 тыс. кв. м и протяженностью более 65 км. Качество дорожных покрытий части дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспортных средств на дорогах поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, организации пешеходного движения требует комплексного программного подхода к обеспечению безопасности дорожного движения и содержанию объектов дорожного хозяйства на территории поселения  Рязановское.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, дорожного и пешеходного движения.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- определить уровень содержания дорог и перспективы их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

(в ред. Пост. №44 от 14.06.2018)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Обеспечение безопасности дорожного движения и содержание объектов дорожного хозяйства на территории поселения Рязановское на 2018-2020» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Обоснование для разработки Программы | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Указ Президента Российской Федерации от 22.06.2006 №1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации |
| Заказчик Программы | Администрация поселения Рязановское |
| Разработчик Программы | Администрация поселения Рязановское |
| Исполнители Программы | Администрации поселения Рязановское |
| Цели Программы | - Создание условий, обеспечивающих сокращение общего числа дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту ДТП) и, в особенности, способных повлечь гибель, либо причинение вреда здоровью граждан; - повышение уровня безопасности дорожного движения на территории поселения Рязановское; - снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий; - уменьшение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности; - сокращение количества мест концентрации ДТП. |
| Задачи Программы | -разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения, в особенности на особо опасных участках дорог; - совершенствование информационного и технического обеспечения контрольно-надзорной деятельности; - совершенствование технического состояния объектов дорожного хозяйства; - улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами, населением по формированию действенной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение ответственности водителей автотранспортных средств при осуществлении перевозок; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Сроки реализации Программы | 2018-20120 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства бюджета поселения Рязановское и прочие источники финансирования. При необходимости объемы финансирования могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета поселения Рязановское. Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет: 308 947,559 (субсидии: 252 485,600) средства поселения 56 461,959 тыс. рублей, в том числе в 2018 г. 104 843,414 (субсидии: 74 575,300; средства поселения 30 268,114) тыс. рублей; в 2019 г. 93 584,845 (субсидии: 79 496,800; средства поселения 14 088,045 тыс. рублей; в 2020 г. 110 519,300 (субсидии: 110 519,300; средства поселения 12 105,80) тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы будет обеспечено: - повышение уровня безопасности на сети дорог проходящих по территории поселения Рязановское. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет администрация поселения Рязановское. Информация о ходе реализации мероприятий Программы представляется главе администрации поселения Рязановское ежегодно в течение месяца после отчетного периода. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляет финансово-экономический отдел администрации поселения Рязановское. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость подготовки программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах поселения Рязановское, обеспечение безопасности дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Безопасность дорожного движения является одной из важных не только социально-экономических, но и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Анализ состояния аварийности на автотранспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории поселения Рязановское продолжает оставаться высоким.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах города и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе, округе и на территории поселения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения в поселения Рязановское, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточным вовлечением жителей в деятельность по предупреждению аварийности на дорогах.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (в том числе детский травматизм);

- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 - 40 лет) среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- продолжающееся ухудшение условий дорожного движения в поселении Рязановское;

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Возможности для реализации системы профилактических мер по предупреждению аварийности на транспорте в поселении имеются. Развивается межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вместе с тем требуется комплексный подход и координация действий в этом направлении.

Решение обозначенных проблем невозможно без взаимодействия всех заинтересованных ведомств. Это обуславливает необходимость применения программно-целевого подхода.

2. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2018-2020 годов.

3. Показатели, позволяющие оценивать ход и эффективность реализации Программы

1. Полнота и своевременность выполнения программных мероприятий.

2. Эффективность расходования выделенных финансовых средств.

3. Достижение целей Программы.

4. Механизм реализации Программы

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует уточнять и планировать ежегодно при разработке прогноза социально-экономического развития поселения и формирования бюджета поселения Рязановское.

5. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик,  координатор во взаимодействии с исполнителями Программы.

По запросам лиц, осуществляющих контроль за реализацией Программы, исполнители Программы представляют информацию о ходе и эффективности выполнения программных мероприятий, освоенных финансовых средств.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Первый заместитель главы администрации поселения Рязановское.

Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых финансовых ресурсов на реализацию Программы осуществляется администрацией поселения Рязановское, финансово-экономическим отделом и исполнителями программных мероприятий.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по муниципальной программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения и содержания объектов дорожного хозяйства

на территории  поселения Рязановское на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Необходимый объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по программе | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| Содержание объектов дорожного хозяйства |
| 1.1 | Содержание объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети в поселении Рязановское | 2018-2020 гг. | Всего | 111 091,420 | 34 619,510 | 39 825,700 | 36 646,210 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 7 550,520 | 1 110,810 | 5 328,900 | 1 110,810 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 103 540,900 | 33 508,700 | 34 496,800 | 35 535,400 |
| 1.2 | Закупка (установка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства | 2018-2020 гг. | Всего | 100,000 | 100,00 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 100,000 | 100,00 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 1.3 | Нанесение дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства | 2018-2020 гг. | Всего | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 250,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 1.4 | Закупка (установка) искусственных дорожных неровностей для обустройства на объектах дорожного хозяйства | 2018-2020 гг. | Всего | 75,00 | 75,00 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 75,00 | 75,00 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 1.5 | Паспортизация объектов дорожного хозяйства | 2018-2020 гг. | Всего | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 4 300,00 | 4 300,00 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение мероприятий по обеспечению БДД (исполнение решений комиссии по БДД, локальные мероприятия) | 2018-2020 гг. | Всего | 919,990 | 750,00 | 100,000 | 69,990 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 919,990 | 750,00 | 100,000 | 69,99 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 1.7 | Закупка противогололедных материалов | 2018-2020 гг. | Всего | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| Итого по п.1 Программы «Содержание объектов дорожного хозяйства» | Всего | 117 936,410 | 40 344,510 | 40 425,700 | 37 166,200 |
|  | в т.ч. средства поселения | 14 395,510 | 6 835,81 | 5 928,900 | 1 630,80 |
|  | субсидии г. Москвы | 103 540,900 | 33 508,700 | 34 496,800 | 35 535,400 |
| Ремонт объектов дорожного хозяйства |
| 2.1 | Проведение локальных мероприятий по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2018 г. (в ред. Пост. №100 от 31.10.2018). | Всего | 2 711,872 | 2 711,872 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 2 711,872 | 2 711,872 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.2 | Осуществление технического контроля качества производства работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2018-2020 гг. | Всего | 1 303,50 | 450,00 | 365,00 | 488,50 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 303,50 | 450,00 | 365,00 | 488,50 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.3 | Ремонт дороги - Подъездная дорога к ОНТ Любучи | 2018 г. | Всего | 867,80 | 867,80 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 867,80 | 867,80 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.4 | Ремонт дороги - Подъездная дорога к СНТ Ветеран МО | 2018 г. | Всего | 3 160,832 | 3 160,832 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 3 160,832 | 3 160,832 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.5 | Ремонт дороги - д.Мостовское, дороги по мкр. Прибрежный | 2018 г. | Всего | 3 218,968 | 3 218,968 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 3 218,968 | 3 218,968 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.6 | Ремонт дороги - дорога до и по деревне Сальково | 2018 г. | Всего | 1 832,150 | 1 832,150 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 832,150 | 1 832,150 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.7 | Ремонт дороги - дорога до и по деревне Мостовское | 2018 г. | Всего | 1 985,835 | 1 985,835 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 985,835 | 1 985,835 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.8 | Ремонт дороги - От ОНТ «Девятское» - СНТ «Сосенки» - СНТ «ПЗОИ» - СНТ «Стройиндустрия 48», подъездная дорога к СНТ | 2018 г. | Всего | 4 589,700 | 4 589,700 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 4 589,700 | 4 589,700 |  | - |
| 2.9 | Ремонт дороги - От входа в санаторий Ерино и направо | 2018 г. | Всего | 1 736,200 | 1 736,200 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 736,200 | 1 736,200 | - | - |
| 2.10 | Ремонт дороги - подъездная дорога к СНТ "Победа" | 2018 г. | Всего | 1 203,300 | 1 203,300 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 203,300 | 1 203,300 | - | - |
| 2.11 | Ремонт дороги - Подъездная дорога до СНТ №3 пос. Фабрики им. 1-го Мая | 2018 г. | Всего | 1 005,100 | 1 005,100 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 005,100 | 1 005,100 | - | - |
| 2.12 | Ремонт дороги - Подъездная дорога от д.2А к СНТ Весна | 2018 г. | Всего | 1 203,300 | 1 203,300 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 203,300 | 1 203,300 | - | - |
| 2.13 | Ремонт дороги - Сальково дороги по мкр. Подширокий и подъезд к СНТ Пахра | 2018 г. | Всего | 2 346,400 | 2 346,400 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 2 346,400 | 2 346,400 | - | - |
| 2.14 | Ремонт дороги - дорога до и по по деревне Ерино | 2018 г. | Всего | 7 242,700 | 7 242,700 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 7 242,700 | 7 242,700 | - | - |
| 2.15 | Ремонт дороги - п.Знамя Октября дорога от Рязановского шоссе до ОАО "СМТ" | 2018 г. | Всего | 3 345,400 | 3 345,400 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 345,400 | 3 345,400 | - | - |
| 2.16 | Ремонт дороги - п.Знамя Октября дорога от Рязановского шоссе до ПМК-15 | 2018 г. | Всего | 1 634,300 | 1 634,300 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 634,300 | 1 634,300 | - | - |
| 2.17 | Ремонт дороги - дорога до и по деревне Старо-сырово | 2019 г. | Всего | 3 166,065 | - | 3 166,065 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 166,065 | - | 3 166,065 | - |
| 2.18 | Ремонт дороги - Подъездная дорога до ст. Силикатная (вкл. тротуар) | 2019 г. | Всего | 9 576,80 | - | 9 576,80 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 310,045 | - | 310,045 | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 9 266,755 | - | 9 266,755 | - |
| 2.19 | Ремонт дороги - Окружная дорога в п. Знамя Октября по периметру СКЦ "Пересвет" | 2019 г. | Всего | 2 474,160 0 | - | 2 474,160 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 2 474,160 | - | 2 474,160 | - |
| 2.20 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству тротуарной сети вдоль объектов дорожного хозяйства | 2018 | Всего | 1 820,000 | 1 820,00 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 820,000 | 1 820,00 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.21 | Ремонт дороги - подъездная дорога вдоль музея "Остафьево" (пеш. зона) | 2019 г. | Всего | 8 252,750 | - | 8 252,750 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 8 252,750 | - | 8 252,750 | - |
| 2.22 | Ремонт дороги - с. Остафьево - п. Остафьево - д. Никульское | 2019 г. | Всего | 3 382,00 | - | 3 382,00 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 382,00 | - | 3 382,00 | - |
| 2.23 | Ремонт дороги - Залинейная часть | 2019 г. | Всего | 13 000,00 | - | 13 000,000 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 5 888,10 | - | 5 888,100 | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 7 111,900 | - | 7 111,900 | - |
| 2.24 | Ремонт дороги - дороги по с. Остафьево | 2019 г. | Всего | 6 846,365 | - | 6 846,365 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 6 846,365 | - | 6 846,365 | - |
| 2.25 | Окружная дорога п. Остафьево | 2019 г. | Всего | 4 500,005 | - | 4 500,005 | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 4 500,005 | - | 4 500,005 | - |
| 2.26 | Ремонт тротуаров в п. Остафьево, п. Знамя Октября, п. Фабрики им. 1 Мая, установка дор. Знаков | 2019 г. | Всего | 788,128 | 788,128 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 788,128 | 788,128 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.27 | Ремонт дороги - деревня Молодцы от д.2 к д.60 | 2020 г. | Всего | 2 938,35 | - | - | 2 938,35 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 2 938,35 | - | - | 2 938,35 |
| 2.28 | проезд с парковочным карманом в п. Ерино от магазина хоз. товары до подъездной дороги д. 5 | 2020 г. | Всего | 3 551,51 | - | - | 3 551,51 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 551,51 | - | - | 3 551,51 |
| 2.29) | подъездная дорога с парковочным карманом в п. Знамя Октября с центральной дороги к д. 12 | 2020 г. | Всего | 850,310 | - | - | 850,310 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 850,310 | - | - | 850,310 |
| 2.30) | Ремонт дороги - Подъездная дорога к СНТ Сосенка | 2020 г. | Всего | 1 109,60 | - | - | 1 109,60 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 109,60 | - | - | 1 109,60 |
| 2.31) | Ремонт дороги - подъездная дорога от прогимназии до пруда п. Остафьево | 2020 г. | Всего | 808,830 | - | - | 808,830 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 808,830 | - | - | 808,830 |
| 2.32 | Ремонт дороги - дороги по д. Девятское Мк - «Родники» | 2020 г. | Всего | 18 767,550 | - | - | 18 767,550 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 18 767,550 | - | - | 18 767,550 |
| 2.33 | Ремонт дороги - дорога по деревне Студенцы | 2020 г. | Всего | 8 941,310 | - | - | 8 941,310 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 8 941,310 | - | - | 8 941,310 |
| 2.34 | Ремонт дороги - дорога по деревне Тарасово | 2020 г. | Всего | 6 719,635 | - | - | 6 719,635 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 6 719,635 | - | - | 6 719,635 |
| 2.35 | Ремонт дороги - д.Мостовское, дороги по ул. Слобода | 2020 г. | Всего | 3 556,325 | - | - | 3 556,325 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 556,325 | - | - | 3 556,325 |
| 2.36 | Ремонт дороги - дорога до и по деревне Рязаново | 2019-2020 гг. | Всего | 8 737,44 | - | 1 596,00 | 7 141,44 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 596,00 | - | 1 596,00 | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 7 141,44 | - | - | 7 141,44 |
| 2.37 | Ремонт дороги - дороги по д. Армазово | 2020 г. | Всего | 4 892,69 | - | - | 4 892,69 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 4 892,69 | - | - | 4 892,69 |
| 2.38 | Ремонт дороги - ""Подольск-Остафьево-Щербинка - СНТ Рязаново - база ООО "Садко" | 2020 г. | Всего | 3 600,560 | - | - | 3 600,560 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 3 600,560 | - | - | 3 600,560 |
| 2.39 | Ремонт дороги - с.Остафьево, дорога по ул.Ореховая (с заездами) | 2020 г. | Всего | 6 266,500 | - | - | 6 266,500 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 6 266,500 | - | - | 6 266,500 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.40 | Устройство парковочного пространства, тротуара вблизи музея усадьбы "Остафьево - Русский Парнас | 2018 г. | Всего | 3 147,779 | 3 147,779 | - |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 3 147,779 | 3 147,779 | - |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.41 | Устройство тротуара в д. Тарасово | 2018 г. | Всего | 1 200,000 | 1 200,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 200,000 | 1 200,000 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.42 | Устройство тротуарной сети вдоль объектов дорожного хозяйства | 2020 г | Всего | 3 720,000 | - | - (в ред. Пост. №100 от 31.10.2018) | 3 720,000 |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 3 720,000 | - | - | 3 720,000 |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.43 | Проведение локальных мероприятий по ремонту участков улично-дорожной сети в поселении Рязановское | 2018 г. | Всего | 1 594,760 | 1 594,760 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 1 594,760 | 1 594,760 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.44 | Ремонт дороги - дорога между СНТ "Рассвет" и СНТ "Родничок -2 | 2018 г. | Всего | 2 756,300 | 2 756,300 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 2 756,300 | 2 756,300 | - | - |
| 2.45 | Составление сметной документации | 2018 г. | Всего | 56,690 | 56,690 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 56,690 | 56,690 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | - | - | - | - |
| 2.46 | Ремонт дороги - подъездная дорога с парковочным карманом в п. Знамя Октября с окружной дороги к д. 29 | 2018 г. | Всего | 1 864,030 | 1 864,030 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 219,030 | 219,030 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 645,000 | 1 645,000 | - | - |
| 2.47 | Ремонт дороги - проезды в д. Студенцы | 2018 г. | Всего | 1 354,500 | 1 354,500 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 354,500 | 1 354,500 | - | - |
| 2.48 | Ремонт дороги - подъездная дорога к СНТ "Надежда" | 2018 г. | Всего | 1 224,000 | 1 224,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 224,000 | 1 224,000 | - | - |
| 2.49 | Ремонт дороги - подъездная дорога к "Новинтехос" | 2018 г. | Всего | 1 251,260 | 1 2651,260 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 135,260 | 135,260 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 116,000 | 1 116,000 | - | - |
| 2.50 | Ремонт дороги - проезды между СНТ и д. Девятское | 2018 г. | Всего | 1 008,000 | 1 008,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 1 008,000 | 1 008,000 | - | - |
| 2.51 | Ремонт дороги - подъездная дорога к КНС вблизи СНТ "Надежда | 2018 г. | Всего | 936,000 | 936,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 936,000 | 936,000 | - | - |
| 2.52 | Ремонт дороги - подъездная дорога к ДНП "Лужки" от дороги по д.Девятское, мкр.Родники | 2018 г. | Всего | 884,000 | 884,000 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 884,000 | 884,000 |  |  |
| 2.53 | Ремонт дороги - подъездные дороги к 1-7 линиям СНТ "Березки" | 2018 г. | Всего | 800,940 | 800,940 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 76,44 | 76,44 ( |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 724,500 | 724,500 |  |  |
| 2.54 | Ремонт дороги - деревня Алхимово подъездная дорога к СНТ Мелиоратор | 2018 г. | Всего | 635,400 | 635,400 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 635,400 | 635,400 |  |  |
| 2.55 | Ремонт дороги - д.Студенцы, подъездная дорога от д.109а до д.111а | 2018 г. | Всего | 625,200 | 625,200 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 625,200 | 625,200 |  |  |
| 2.56 | Ремонт дороги - парковка у храма в д. Ерино | 2018 г. | Всего | 407,512 (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) | 407,512 (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 42,300 | 42,300 |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 365,212 (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) | 365,212 (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) |  |  |
| 2.57 | Ремонт дороги - Старо-сырово от въезда в деревню направо к д.1 | 2018 г. | Всего | 553,600 (в ред. Пост. №100 от 31.10.2018) | 553,600 (в ред. Пост. №100 от 31.10.2018) |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 553,600 | 553,600 ( |  |  |
| 2.58 | Ремонт дороги - заезд с ул. Рагово в с. Остафьево | 2018 г. | Всего | 535,500 | 535,500 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 535,500 | 535,500 | - | - |
| 2.59 | Ремонт дороги - подъездная дорога к кладбищу в д. Ерино | 2018 г. | Всего | 563,300 | 563,300 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 59,300 | 59,300 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 504,000 | 504,000 | - | - |
| 2.60 | Ремонт дороги - подъездная дорога к пойме реки Десна | 2018 г. | Всего | 504,000 | 504,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 504,000 | 504,000 | - | - |
| 2.61 | Ремонт дороги - подъездная дорога к детской площадке в д. Армазово | 2018 г. | Всего | 350,760 | 350,760 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 35,760 | 35,760 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 315,000 | 315,000 | - | - |
| 2.62 | Ремонт дороги - деревня Молодцы проезд д.34 | 2018 г. | Всего | 269,100 | 269,100 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 269,100) | 269,100 | - | - |
| 2.63 | Ремонт дороги - заезд у церкви в с. Остафьево | 2018 г. | Всего | 249,900 | 249,900 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | 29,400 | 29,400 | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 220,500 | 220,500 | - | - |
| 2.64 | Ремонт дороги - деревня Молодцы проезд д.18 | 2018 г. | Всего | 204,800 | 204,800 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 204,800 | 204,800 | - | - |
| 2.65 | Ремонт дороги - подъездная дорога к СНТ "Елочка" | 2018 г. | Всего | 126,000 | 126,000 | - | - |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - | - | - |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 126,000 | 126,000 | - | - |
| 2.66 | устройство парковочного пространства вдоль подъездной дороги к СНТ "Надежда" (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) | 2018 г. | Всего | 194,600 | 194,600 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 194,600 | 194,600 |  |  |
| 2.67 | устройство парковочного пространства вдоль подъездной дороги к СНТ № 3 в п. Фабрики им. 1 Мая (в ред. Пост. №109 от 28.11.2018) | 2018 г. | Всего | 58,988 | 58,988 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. средства поселения | - | - |  |  |
|  |  |  | субсидии г. Москвы | 58,988 | 58,988 |  |  |
| Итого по п.2 Программы «Ремонт объектов дорожного хозяйства» | Всего | 191 011,149 | 64 498,904 | 53 159,145 | 73 353,100 |
|  | в т.ч. средства поселения | 42 066,449 | 23 432,304 | 8 159,145 | 10 475,00 |
|  | субсидии г. Москвы | 148 944,700 | 41 066,600 | 45 000,000 | 62 878,100 |
| Итого по Программе | Всего | 308 947,559 | 104 843,414 | 93 584,485 | 110 519,300 |
|  | в т.ч. средства поселения | 56 461,959 | 30 268,114 | 14 088,045 | 12 105,800 |
|  | субсидии г. Москвы | 252 485,600 | 74 575,300 | 79 496,800 | 98 413,500 |

Глава администрации поселения Рязановское                               Н.Б. Бобылев