АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020 № 8

О внесении изменений  и дополнений в

постановление администрации поселения

Рязановское от 26.01.2018г. № 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов поселения Рязановское от 10.10.2017г. № 1/45 «Об одобрении программы социально-экономического развития поселения Рязановское на 2018 год и плановый период на 2019-2020 г.» (с изменениями от 21.11.2017г. № 4/47, от 30.01.2018г. № 7/51, от 20.08.2019г. № 4/69), в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов администрация поселения Рязановское п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское от 26.01.2018 №3 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020г.» (с изменениями и дополнениями от 09.02.2018 №14, от 16.04.2018 №31, от 18.06.2018 №48, от 28.08.2018 №74, от 02.11.2018 № 102,  от 31.01.2019 №8, от 25.02.2019 № 10, от 03.06.2019 № 51, от 17.07.2010 №60, от 14.08.2019 № 69, от 26.08.2019 № 75, от 02.09.2019 №83, от 24.10.2019 №92, от 16.12.2019 №121), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения Рязановское в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    главу администрации поселения Рязановское  Н.Б. Бобылева

.

Глава администрации                                                                 Н.Б. Бобылев

Разослано: дело-1, экз., эо-1экз, прокуратура-1экз.

Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское в городе Москве

от 25.02.2020_ №8__

Приложение

к постановлению администрации

поселения Рязановское в городе Москве

от 26.01.2018_ № 3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ

НА 2018-2020 ГГ.

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1Введение

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных "карманов" для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

- улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зеленых насаждений различного функционального назначения;

- создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, детских и спортивных площадок.

Несмотря на принимаемые меры в поселении остаются населенные пункты с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия внутридворовых территорий, с отсутствующим или недостаточным количеством элементов озеленения и благоустройства. Все это диктует необходимость комплексного подхода к проведению благоустроительных работ, позволяя скоординировать и согласовать деятельность администрации, предприятий, отвечающих за жизнедеятельность округа, и всех организаций, обеспечивающих выполнение разноплановых работ.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий по комплексному благоустройству населенных пунктов позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории поселения Рязановское, улучшения экологической обстановки. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

1.2 Цели и задачи мероприятий программы

Данные мероприятия направлены на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов поселения Рязановское в городе Москва.

Задачами мероприятий являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, эстетического вида поселения Рязановское, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения Рязановское;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке дворовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения Рязановское в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

1.3 Ожидаемые результаты мероприятий программы

Реализация мероприятий по благоустройству территории жилой застройки населенных пунктов поселения Рязановское в рамках программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;

- определение перспективы улучшения благоустройства поселения Рязановское;

-  создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

- улучшение состояния территорий поселения Рязановское;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории поселения Рязановское на 2018-2020 г.г.» |
| --- | --- |
| Правовые основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устав поселения Рязановское |
| Заказчик программы | Администрация поселения Рязановское в городе Москве |
| Разработчик программы | Отдел благоустройства, строительства, землепользования, охраны окружающей среды администрации поселения Рязановское |
| Цели программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения Рязановское для создания комфортных условий проживания и отдыха населения. - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов поселения Рязановское - Совершенствование эстетического вида поселения Рязановское создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - Развитие и поддержка предложений и инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий. - Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения |
| Задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. 2. Приведение в качественное состояние объектов благоустройства, зеленых насаждений населенных пунктов. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства и чистоты населенных пунктов. 4. Оздоровление санитарной и экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация несанкционированных свалок мусора. |
| Сроки реализации программы | 2018-2020 г.г. |
| Основные мероприятия программы | Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское. Прочие мероприятия благоустройства поселения Рязановское |
| Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы | Общий объем финансирования программы –456 157,9 тыс.руб., в т.ч. 2018 г. –93 004,4 тыс. руб., в том числе субсидии -21 030,2 тыс.руб. 2019 г. –121 972,4 тыс. руб., в том числе субсидии – 51 601,8 тыс.руб. 2020 г. – 241 181,1 тыс. руб. в том числе субсидии -187 723,0 тыс.руб. Источник финансирования: бюджет поселения Рязановское, субсидии из бюджета города Москвы. |

3. Программные мероприятия

|  | 3.1. Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское на 2018-2019-2020 год |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятия | Адрес | дом | План по программе руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | примечания |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб |  |
| 1 | устройство сетчатого ограждения хоккейной коробки, дооснащение маф | пос. Остафьево | вблизи д.21 | 717627,00 | 80000,00 | 637627,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | установка МАФ (детское игровое оборудование), ремонт резинового покрытия, установка ограждения | пос. Фабрики им. 1-го Мая | 51 | 967689,00 | 100000,00 | 867689,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | ремонт тропиночной сети, ремонт газонов | пос. Фабрики им. 1-го Мая | 1 | 373050,75 | 373050,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ремонт тропиночной сети (устройство плиточного покрытия из брусчатки), устройство деткой игровой площадки, установка МАФ, устройство плиточного покрытия из брусчатки(зона тихого отдыха), устройство сцены, ремонт газонов | пос. Фабрики им. 1-го Мая | 7 | 16900794,26 |  |  | 5 105 240,37 | 11 795 553,89 |  |  | добавлено на 2019г. на сумму 300 000 руб. (бюджет поселения) |
| 5 | проектирование комплексного благоустройства, получение технических условий | пос. Фабрики им. 1-го Мая (пойма реки) | 39,48,49,50 | 750000,00 |  |  | 700000,00 |  | 50 000,00 |  | добавлено на 2020 год в сумме 50 000 руб. |
| 6 | комплексное благоустройство | пос. Фабрики им. 1-го Мая (пойма реки) | 39,48,49,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | уменьшено на 2020 год на сумму 10 000 000 руб.( субсидия) и 9897000 руб (бюджет поселения) |
| 7 | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство парковочных карманов, установка бортового камня, устройствоплощадки для сушки белья, устройство площадки с уличными тренажерами, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 10 | 3719981,05 |  |  |  |  | 74 399,62 | 3 645 581,43 | добавлено на 2020 год в сумме 3719981,05 руб. |
| 8 | посадка кустарника, установка цветочных вазонов | пос. Знамя Октября | 19 | 615491,84 | 615491,84 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | посадка кустарника, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 29 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | ремонт асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня, расширение проезжей части, устройство новой и ремонт существующей тропиночной сети, посадка кустарника, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 17 | 2255877,85 | 2255877,85 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ремонт асфальтового покрытия, устройство парковочных карманов, устройство нового и ремонт существующего резинового покрытия на детской игровой площадке, установка МАФ, устройство площадки "воркаут" на резиновом покрытии, ремонт газонов | пос. Знамя Октября | 11-13-16-20 | 14385760,51 |  |  | 1395477,35 | 12990283,16 |  |  |  |
| 12 | изготовление проектно- сметной документации на благоустройство территории | пос. Знамя Октября | 31 к.2 | 1500000,00 | 1500000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | изготовление проектно- сметной документации на благоустройство территории | пос. Фабрики им. 1-го Мая | 7 | 950000,00 | 950000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | капитальный ремонт плиточного покрытия, устройство подпорной стенки, посадка деревьев-крупномеров, устройство системы водоотведения, посадка кустарника, установка уличных светильников и парковых диванов | пос. Знамя Октября | 31 к.2 | 22989689,98 |  |  | 3597125,28 | 19392564,70 |  |  |  |
| 15 | ремонт резинового покрытия на детской площадке, площадки с спортивно- развивающем оборудованием , установка детского игрового и спортивного оборудования, установка маф, ремонт абп, ремонт и устройство тропиночной сети | пос. Знамя Октября, мкрн. Родники | 1 | 8061117,96 | 2897961,39 |  |  |  | 103 281,13 | 5059875,44 | добавлено на 2020 год на сумму 5 163 156,57 руб. |
| 16 | ремонт резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового и спортивного оборудования, установка маф | пос. Знамя Октября, мкрн. Родники | 3 | 3788745,92 |  |  |  | 3788745,92 |  |  |  |
| 17 | посадка кустарника, установка цветочных вазонов | пос. Ерино | 4 | 437699,18 | 437699,18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Приобретение МАФ | дворовые территории |  | 1268000,00 |  |  | 55409,18 | 1212590,82 |  |  |  |
| 19 | устройство резинового покрытия, установка детского игрового оборудования, устройство ограждения | деревня Андреевское |  | 1172507,10 |  |  |  | 1172507,10 |  |  |  |
| 20 | устройство резинового покрытия на детской площадке, установка детского игрового оборудования, посадка кустарника, установка маф, устройство зоны тихого отдыха, устройство МСП | деревня Никульское |  | 4458603,00 | 636919,00 | 3821684,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Выполнение работ по благоустройству территорий детских и спортивных площадкок в СНТ | расчет | согласно технического задания | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 22 | Выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения на территории поселения Рязановское | расчет | согласно технического задания | 14720000,00 | 970000,00 | 13750000,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | проектирование комплексного благоустройства | поселок Ерино, ул. Высокая, вблизи д.4 | согласно технического задания | 572400,00 | 572400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории ТиНАО города Москвы (Мой район) | согласно адресного перечня | согласно технического задания | 2337603,55 |  |  | 2337603,55 |  |  |  |  |
| 25 | ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара с расширением пешеходной части, установка бордюра | от д.33 поселка Знамя Октября и вдоль СНТ Березки | согласно технического задания | 3422000,00 | 3422000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ремонт тропиночной сети, ремонт волейбольной и площадки для городков | пос. Знамя Октября | 32 к.2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 27 | посадка деревьев | пос. Знамя Октября | вблизи д.31 с. 3 | 140 916,46 |  |  | 140 916,46 |  |  |  |  |
| 28 | устройство детской площадки | деревня Молодцы | вблизи д. 17 | 1 742 210,09 |  |  | 492 639,95 | 1 249 570,14 |  |  |  |
| 29 | ремонт площадки для выгула собак, устройство тропиночной сети | поселок Фабрики им. 1 Мая | д.53 | 1 320 962,38 |  |  |  |  | 26 419,25 | 1 294 543,13 | добавлено на 2020 год на сумму 1 320 962,38 руб. |
| 30 | устройство детской площадки | поселок Фабрики им. 1 Мая | вблизи д. 53 | 2 848 720,37 |  |  |  |  | 2 848 720,37 | 0,00 | добавлено на 2020 год на сумму 2 848 720,37 руб. |
|  | Итого по разделу | 112 417 448,24 | 14 811 400,00 | 19 077 000,00 | 13 824 412,14 | 51 601 815,73 | 3 102 820,37 | 10 000 000,00 |  |
|  | 3.2. Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения |  |
| № п.п. | Мероприятия | Единица измерения | Количество | План по программе руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | примечания |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб |  |
| 1 | Санитарное содержание дворовых территорий поселков и деревень | расчет | согласно технического задания | 232 210 000,00 | 38684000,00 |  |  |  | 15 803 000,00 | 177 723 000,00 | увеличено на 2020 год на сумму 12 176 000 (бюджет поселения)руб. |
| 2 | Санитарное содержание дворовых территорий поселков Знамя Октября, Фабрики 1 Мая, Остафьево и деревень | расчет | согласно технического задания | 23 168 468,51 |  |  | 23 168 468,51 |  |  |  | уменьшено на 2020 год на сумму 20 766 900 ( бюджет поселения) |
| 3 | Санитарное содержание дворовых территорий поселка Ерино | расчет | согласно технического задания | 5 530 917,16 |  |  | 5 530 917,16 |  |  |  | уменьшено на 2020 год на сумму 6 050 000 ( бюджет поселения) |
| 4 | Санитарное содержание дворовых территорий мкрн. Родники поселка Знамя Октября | расчет | согласно технического задания | 11 000 000,00 |  |  | 11 000 000,00 |  |  |  | уменьшено на 2020 год на сумму 11 000 000 ( бюджет поселения) |
| 5 | Вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок | м. куб. | расчет | 31 771 389,00 | 9 571 389,00 |  | 12 200 000,00 |  | 10 000 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 4 900 000 ( бюджет поселения) |
| итого по разделу | 303 680 774,67 | 48 255 389,00 | 0,00 | 51 899 385,67 | 0,00 | 25 803 000,00 | 177 723 000,00 |  |
| 3.3 Прочие мероприятия благоустройства |  |
| № п.п. | Мероприятия | Единица измерения | Количество | План по программе руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | примечания |
|  |  |  |  |  | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб |  |
| 1 | Устройство и ремонт мусоросборочных площадок | расчет | согласно технического задания | 2 982 310,05 | 840000,00 |  | 42 310,05 |  | 2 100 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 1 110 000 руб. |
| 2 | Приобретение контейнеров и комплектующих для сбора ТБО | шт | расчет | 909 132,15 | 649 132,15 |  | 50 000,00 |  | 210 000,00 |  |  |
| 3 | Отлов и содержание безнадзорных животных | гол. | расчет | 7 065 977,19 | 726 505,00 | 1 953 200,00 | 886 272,19 |  | 3 500 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 3 381 500 руб |
| 4 | Локальные мероприятия по планировке территории | расчет | расчет | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение плодородного грунта | м.куб. | расчет | 308 620,82 | 84 000,00 |  | 24 620,82 |  | 200 000,00 |  |  |
| 6 | Исследование водоемов на наличие личинок малярийных комаров | расчет | согласно технического задания | 20 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 20 000,00 |  |  |
| 7 | Обработка водоемов от личинок малярийных комаров | расчет | согласно технического задания | 157 607,24 | 97 607,24 |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | уменьшено на 2020 год на сумму 70 000 руб. |
| 8 | Приобретение искусственных дорожных неровностей для установки на дворовых территориях | расчет | согласно технического задания | 290 000,00 | 90 000,00 |  | 0,00 |  | 200 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 110 000 руб. |
| 9 | Приобретение МАФ для установки на дворовых территориях | расчет | согласно технического задания | 399 500,00 | 199 500,00 |  | 0,00 |  | 200 000,00 |  |  |
| 10 | Локальные мероприятия по благоустройству | расчет | согласно технического задания | 8 087 179,63 | 1 274 900,00 |  | 300 000,00 |  | 6 512 279,63 |  | увеличено на 2020 год на сумму 5 340 579,63 руб. |
| 11 | Выполнение работ по изготовлению и монтажу стелл в деревнях | расчет | согласно технического задания | 500 000,00 | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выполнение работ по праздничному оформлению территории поселения Рязановское в городе Москве к празднованию Нового года и Рождества Христова | расчет | согласно технического задания | 2 699 000,00 | 899 000,00 |  | 900 000,00 |  | 900 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 900 000 руб. |
| 13 | Выполнение работ по изготовлению сметной документации | расчет | согласно технического задания | 47 526,61 | 47 526,61 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 14 | Локальные мероприятия по благоустройству мкрн. Родники поселка Знамя Октября |  |  | 50 000,00 |  |  | 50 000,00 |  |  |  |  |
| 15 | Изготовление информационных табличек с установкой на детские игровые площадки территории поселения | расчет | согласно технического задания | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Работы по техническому контролю за ремонтом дворовых территорий | расчет | согласно технического задания | 354 056,00 |  |  | 254 056,00 |  | 100 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 100 000 руб. |
| 17 | Хозтовары для проведения субботников | шт. | расчет | 290 000,00 | 100000,00 |  | 90 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |
| 18 | Акарицидная обработка мест массового отдыха и дворовых территорий | га | расчет | 190 000,00 | 80000,00 |  | 30 000,00 |  | 80 000,00 |  |  |
| 19 | Омолаживающая обрезка, формовочная обрезка, санитарная обрезка, удаление сухих и аварийных деревьев, удаление пней в деревнях и поселках | расчет | согласно технического задания | 6 319 602,13 | 2500000,00 |  | 1 319 602,13 |  | 2 500 000,00 |  | увеличено на 2020 год на сумму 1 500 000 руб. |
| 20 | Приобретение деревьев, кустарников и рассады на клумбы | шт. | расчет | 599 240,00 | 199240,00 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |
| 21 | Уничтожение комбинированным методом опасного растения (борщевика Сосновского) | га | расчет | 800 000,00 | 400000,00 |  | 100 000,00 |  | 300 000,00 |  |  |
| 22 | Монтаж спортивно- развивающего обрудования | шт. | расчет | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение и монтаж крыши на атлетическом павильоне | шт. | расчет | 85 000,00 |  |  | 85 000,00 |  |  |  |  |
| 24 | Обследование фонтана и ремонт фонтана | шт | расчет | 895 000,00 |  |  | 95 000,00 |  | 800 000,00 |  | добавлено на 2020 год на сумму 800 000 руб. |
| 25 | Санитарная обрезка (кронирование) деревьев под линиями электропередач, удаление сухих и аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка | шт. | расчет | 240 000,00 | 90000,00 |  | 50 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |
| 26 | Мероприятия по содержанию территории зеленого фонда | расчет | согласно технического задания | 200 000,00 |  |  | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | добавлено на 2020 год на сумму 100 000 руб. |
| 27 | Ремонт и устройство памятников | расчет | согласно технического задания | 6 400 000,00 |  |  |  |  | 6 400 000,00 |  |  |
|  | Итого по разделу | 40 059 751,82 | 8 907 411,00 | 1 953 200,00 | 4 646 861,19 | 0,00 | 24 552 279,63 | 0,00 |  |
|  | Сводная таблица на 2018-2019-2020 год |  |
| № п.п. | Мероприятия | План по программе руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб | Средства муниципального образования, руб | Средства за счет субсидии из бюджета города Москвы, руб |  |
| 1 | Ремонт дворовых территорий и мест общего пользования поселения Рязановское | 112 417 448,24 | 14 811 400,004 | 19 077 000,00 | 13 824 412,14 | 51 601 815,730 | 3 102 820,37 | 10 000 000,000 |  |
| 2 | Санитарное содержание населенных пунктов поселения Рязановское и объектов озеленения | 303 680 774,67 | 48 255 389,00 | 0,00 | 51 899 385,67 | 0,00 | 25 803 000,00 | 177 723 000,00 |  |
| 3 | Прочие мероприятия благоустройства | 40 059 751,82 | 8 907 411,00 | 1 953 200,00 | 4 646 861,19 | 0,00 | 24 552 279,63 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО | 456 157 974,73 | 71 974 200,00 | 21 030 200,00 | 70 370 659,00 | 51 601 815,73 | 53 458 100,00 | 187 723 000,00 |  |

Начальник отдела ЖКХСиБ                         И.Г. Спиридонов